**Definición del plan de actividades.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FECHA | HORA | DURACION | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | SALIDA |
| Encuestas | **18 de abril** | 08:00 horas | 3 horas | Plantear las preguntas que formaran parte de la encuesta | Karyme Bautista, Ariel Fernández y Wilberth Gamboa | Borrador de la encuesta |
| **20 de abril** | 8:00 horas | 2 horas | Análisis y prueba del borrador de encuesta | Karyme Bautista y Ariel Fernández | Encuesta Final |
| **23 de abril** | 09:00 horas | 3 horas | Aplicación de la encuesta | Wilberth Gamboa | Encuestas respondidas |
|  | **23 de abril** | 12:00 horas | 2 horas | Análisis de las respuestas | Karyme Bautista, Ariel Fernández y Wilberth Gamboa | Conclusiones |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FECHA | HORA | DURACION | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | SALIDA |
| Entrevistas | **24 de abril** | 08:00 horas | 3 horas | Plantear las preguntas que formaran parte de la entrevista | Karyme Bautista, Ariel Fernández y Wilberth Gamboa | Borrador de la entrevista |
| **25 de abril** | 8:00 horas | 2 horas | Análisis y prueba del borrador de entrevista | Karyme Bautista y Ariel Fernández | Entrevista final |
| **26 de abril** | 09:00 horas | 3 horas | Aplicación de la entrevista | Wilberth Gamboa | Entrevistas respondidas |
|  | **26 de abril** | 12:00 horas | 2 horas | Análisis de las respuestas | Karyme Bautista, Ariel Fernández y Wilberth Gamboa | Requisitos |